## Slide 1: Tele-IP
Projekt wdrożenia systemu CRM

## Slide 2: Cele Wdrożenia
Zwiększenie udziału na rynku telefonii IP
Usprawnić zarządzanie z klientami
Zwiększenie wysokości przychodów pochodzących od pojedynczego klienta
Zmniejszenie liczby klientów odchodzących do innych operatorów
Bardziej skuteczna oferta nowych usług

## Slide 3: Procesy
Marketing
  Zarządzanie kampaniami
  Kwalifikacja i dystrybucja potencjałów
  Kanały komunikacyjne
Sprzedaż
  Proces i metodyka
  Prognozy
Serwis
  Procedury i eskalacja

## Slide 4: Podejście do Wdrożenia CRM
Analiza wymagań
Wybór oprogramowania
Rozpoczęcie projektu
Koncepcja biznesowa
Wdrożenie
Wsparcie po wdrożeniu

## Slide 5: Fazy Projektu
Analiza wymagań
  Dokument specyfikacji wymagań
  Identyfikacja i ocena czynników ryzyka
  Identyfikacja i ocena celów biznesowych oraz metod ich oceny
Wybór dostawcy
  Identyfikacja i ocena dostawców
  Wymagania dla dostawców/Prezentacje rozwiązań
  Przegląd ofert/Podpisanie kontraktu
1
2

## Slide 6: Fazy Projektu
Rozpoczęcie projektu
  Karta projektu
  Plan projektu
Koncepcja biznesowa
  Identyfikacja i opis procesów biznesowych, instalacja oprogramowania, migracja danych, szkolenia, rozszerzenia
Wdrożenie
  Implementacja założeń zapisanych w fazie koncepcji
1
2

## Slide 7: Struktura Organizacyjna
Komitet Sterujący
Zespół ds. Marketingu
Zespół ds. Sprzedaży
Zespół ds. Serwisu
Kierownik Projektu
Sekretarz Projektu
Kierownik ZdSp
Członek ZdSp
Członek ZdSp
Kierownik ZdM
Członek ZdM
Członek ZdM
Kierownik ZdSr
Członek ZdSr
Członek ZdSr

## Slide 8: Budżet i Harmonogram

## Slide 9: Pytania i Odpowiedzi
Dziękuję za uwagę